| NAZWA PROJEKTU: | bIlias | PRZYGOTOWAŁ: | Zespół projektu “bIlias” |
| --- | --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | Tomasz Papierowski Kacper Szamszon Krystian Synakowski Vadzim Mikanovich Sofiia Stankevych Monika Szczepańska | ZWERYFIKOWAŁ: | - |

| FAZA PROJEKTU | INICJALIZACJA PROJEKTU |
| --- | --- |
| NAZWA DOKUMENTU | PLAN PROJEKTU |

# PLAN PROJEKTU

1. Cel i zakres projektu

Cel projektu:

Głównym celem jest utworzenie nowoczesnej, responsywnej platformy e-learningowej bllias, zawierającej elementy innych platform edukacyjnych.

Umożliwienie gromadzenia materiałów dydaktycznych o różnych rozszerzeniach w jednym miejscu. Stworzenie intuicyjnego interfejsu opartego na zasadzie „maksymalnie 3 kliknięć” do dowolnego celu, co ma wyeliminować potrzebę specjalistycznych szkoleń. Automatyzacja przepływu informacji między studentami a wykładowcami, szczególnie w zakresie przesyłania i oceniania zadań.

Zakres prac:

Prace projektowe obejmują pełny cykl wytwórczy rozłożony na siedem iteracji:

- Analiza i modelowanie: Identyfikacja potrzeb interesariuszy, opracowanie przypadków użycia oraz przygotowanie person.

- Projektowanie architektury: Opracowanie struktury bazy danych PostgreSQL, logiki biznesowej REST API oraz makiet interfejsu użytkownika.

- Implementacja (Development):

  - Backend: System rejestracji, logowania oraz moduły zarządzania plikami i ocenami.

  - Frontend: Budowa responsywnej aplikacji webowej (RWD) działającej na komputerach i urządzeniach mobilnych.

- Wdrożenie i testy: Instalacja systemu na serwerze aplikacyjnym, testy wydajnościowe oraz stabilności zapisu danych.

- Dokumentacja: Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika.

Typ projektu:

Projekt ma charakter wytwórczy.

Interesariusze:

- Studenci

- Prowadzący zajęcia

- Planista

- Administrator systemu

- Dziekanat

- Parlament Studencki

Ograniczenia:

Termin oddania zgodny z harmonogramem zajęć, brak budżetu, konieczność obsługi dużej liczby współbieżnych użytkowników.

2. Charakterystyka produktu

Celem biznesowym jest zapewnienie innowacyjnego systemu ułatwiającego komunikację między studentami a pracownikami uczelni i dostarczanie niezbędnych materiałów edukacyjnych. Naszym priorytetem jest zapewnienie jak najłatwiejszej nawigacji i czytelności strony. Produkt obejmuje pełną dokumentację techniczną.

3. Organizacja zespołu

Role w zespole:

- Lider - Tomasz P.

- Analiza – Sofiia S., Krystian S.

- Designer UI UX – Kacper S., Monika S.

- Designer Architektury – Tomasz P., Vadzim M.

- Tester – Monika S., Tomasz P.

Development:

- Baza – Tomasz P.

- Front – Monika S., Kacepr S.

- Back – Sofiia S., Krystian S.

- DevOps – Vadzim M.

Spotkania są przewidywane 1 raz w tygodniu stacjonarnie podczas zajęć projektowych oraz 2 razy w tygodniu zdalnie poprzez platformę Discord.

4. Proces wytwarzania

- Inicjalizacja i analiza

- Na tym etapie zostanie określona wizja systemu oraz przeprowadzona analiza potrzeb użytkowników (studentów, wykładowców oraz administratorów). Zostaną również zidentyfikowane podstawowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne systemu.

- Projektowanie

- W tej fazie zostanie zaprojektowana architektura systemu, struktura bazy danych PostgreSQL oraz interfejs użytkownika (UX/UI). Przygotowane zostaną również wstępne makiety widoków aplikacji.

- Implementacja

- Etap obejmuje implementację bazy danych oraz tworzenie części backendowej i frontendowej aplikacji. Funkcjonalności systemu będą rozwijane stopniowo w kolejnych przyrostach.

- Testowanie i walidacja

- W tej fazie przeprowadzane będą testy funkcjonalne oraz testy stabilności systemu. Sprawdzana będzie poprawność zapisu danych w bazie oraz prawidłowe działanie interfejsu użytkownika.

- Wdrożenie zmian

- Gotowa wersja systemu zostanie zainstalowana na serwerze oraz udostępniona użytkownikom w środowisku produkcyjnym.

- Dokumentacja

- Na tym etapie przygotowana zostanie pełna dokumentacja techniczna systemu oraz dokumentacja użytkownika.

Etap I (Semestr VI): Analiza i Realizacja

- Inicjalizacja i analiza

- Projektowanie systemu

- Implementacja podstawowych funkcjonalności

- Przygotowanie wstępnej dokumentacji

Etap II (Semestr VII): Testowanie i Wdrożenie

- Testowanie i walidacja systemu

- Wdrożenie platformy

- Przygotowanie dokumentacji końcowej

5. Plan zapewnienia jakości

Projekt bIlias będzie realizowany w modelu przyrostowo-iteracyjnym. Wybór tej metodologii pozwala na regularne dostarczanie kolejnych, działających modułów systemu oraz bieżącą weryfikację założeń projektowych względem potrzeb interesariuszy.

- Procedury zapewniania jakości procesu:

  - Uzupełnienie dokumentacji technicznej odbywa się każdorazowo po spotkaniach zespołu.

  - Zastosowanie pełnej separacji konfiguracji od kodu za pomocą zmiennych środowiskowych zapewnia bezbłędne przenoszenie aplikacji między środowiskami.

  - Zastosowania standardu REST API gwarantuje stabilną komunikację między frontendem, a backendem.

- Plan testowania i walidacji:

  - Proces testowania realizowany będzie po każdym funkcjonalnym przyroście projektu.

  - Testy funkcjonalne: Sprawdzanie poprawności zapisu danych w bazie danych oraz działania interfejsu użytkownika.

  - Testy wydajnościowe: Weryfikacja stabilności systemu pod kątem obsługi dużej liczby współbieżnych użytkowników.

  - Walidacja: Do testów końcowych zrekrutowani zostaną studenci, co pozwoli ocenić intuicyjność interfejsu.

6. Plan zarządzania ryzykiem

Głównymi problemami z jakimi możemy się spotkać podczas tworzenia projektu jest niska wydajność przy np. dużej ilości logować w tym samym momencie, brak intuicyjności platformy np. studenci i wykładowcy nie mogą znaleźć materiałów mimo założeń o "łatwej nawigacji", oraz niedopasowanie czasowe grupy. W celu monitorowania i uniknięcia tych zagrożeń planujemy spotkania stacjonarne jak i online, oraz będziemy przeprowadzać testy po każdym zakończonym etapie pracy. Żeby przeciwdziałać ryzykom tworzymy szczegółowy plan pracy dla każdego członka grupy, na bieżąco prowadząc dokumentacje i budując platformę w sposób, który pozwala łatwo naprawić jeden element bez psucia całości.

7. Szczegółowe plany iteracji

- Iteracja 1 - Analiza wymagań systemu:

  - Identyfikacja funkcjonalności, analiza potrzeb interesariuszy oraz przygotowanie listy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

- Iteracja 2 - Projektowanie systemu:

  - Zaprojektowanie architektury, modelu bazy danych oraz makiet UX/UI (zasada maksymalnie 3 kliknięć).

- Iteracja 3 - Implementacja rdzenia:

  - Implementacja struktury bazy danych oraz systemu rejestracji i logowania z szyfrowaniem haseł.

  - Integracja podstawowego połączenia frontendu z backendem przez REST API.

- Iteracja 4 - Moduł Studenta:

  - Implementacja panelu studenta, funkcji przeglądania materiałów oraz systemu przesyłania zadań.

- Iteracja 5 - Moduł Wykładowcy i Planisty:

  - Implementacja panelu wykładowcy (dodawanie materiałów, ocenianie i komentowanie prac).

  - Wdrożenie funkcji planu zajęć przez Planistę.

- Iteracja 6 - Stabilizacja, wdrożenie i dokumentacja:

  - Przeprowadzenie testów wydajnościowych, poprawa błędów oraz instalacja systemu na serwerze produkcyjnym.

  - Przygotowanie końcowej dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika.